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ㄧ、 採購案名稱：海空系「寰宇創新企劃教室」專業教室建置。
2、 工作範圍：教學大樓B302、303教室。
3、 工程標的：詳細內容請參考第六項需求規範，並請詳填各項報價總表及明細表，總報價不得高於本案公告預算，否則不得作為決標對象。廠商須依其專業規劃設計，增列說明書不足處，如有其他新增項目，請於報價總表及明細表增列表格，敘明報價項目、數量、金額等。
4、 本次購案採公開徵求企劃書，由投標廠商自行依現況規劃。
5、 企劃書格式、內容：
（1） 企劃書書面資料一式10份。
（2） 企劃書格式：應編排目錄、頁次等，字體以標楷體為主，章名使用標楷體16號，節名使用標楷體15號，內文使用標楷體14號，但表格內之字體大小不受此限。以A4格式紙，双面列印，中文橫式自左至右，加封面並裝訂左側成冊，圖表可用A3紙張製作，並摺成A4尺寸。
（3） 企劃書總頁數(不含封面、目錄及附件)以30頁為原則(單面印製1張計1頁；雙面印製1張計2頁)。投標廠商不必製作模型，以圖面及文字說明為主，需繪製彩色3D情境模擬圖及各項施工詳圖。
（4） 企劃書內容(列為契約書之一部分)：

1. 公司現況
2. 公司實績（曾經執行過之實績說明。）
3. 工程規劃設計（現況調查、設計意向、及詳細施工說明。）
4. 預定工作進度（施工步驟、施工時程。）
5. 回饋計畫。
6、 需求規範：
（一）實施物流商務企劃導向之創意學習模式，該模式是一種將學習者安置於有意義的物流商務企劃創意學習情境裡，模擬真實情境中的物流商務企劃為學習主軸，在提供解決問題的必要資源、指引、與探索的機會下，使學習者能在解決問題的過程中，主動建構物流商務未來發展與創意學習問題解決的技能。
（二）預期成效：
1.改善學習環境及充實教學設備，增進學生的學習效果。  
2.提昇教學現代化資訊設施，提高教學效率。
3.充實物流商務教學設備，培養學生良好學習習慣，除可訓練學生創意思考、解決問題能力外，更提昇物流人力素質。
4.活化多元化教材教法，提昇學生學習興趣及成效。
5.充實設備與教材，發揮多媒體教學效能，協助學生物流商務企劃專業及創意能力養成。應本校創新設計、互動學習與專案規劃之實務需求，並呼應本校「務實致用教學型」大學之定位，以本校「海洋文化創意」為基礎，結合視覺傳達設計之創新課程目標，來規劃專業教室。教室規劃以海洋文化為主要設計概念，透過海洋氣泡牆面、實作桌椅與多種專業設備之規劃，來進行「勞動部乙級證照專業考場」之建置，讓學生能在充滿海洋氣息的文創空間中進行實務設計，預期將培育學生具備文創設計與跨領域整合之專業設計能力。
（三）所需設備：
	需求類別
	設備名稱
	數量

	非用電設備
	6爪不銹鋼落地架(或懸吊式)
	10

	
	6角木質桌(含抽屜)
	10

	
	高腳椅
	60

	
	講台地板(含講桌)
	1

	
	牆壁打通及修繕費
	1

	
	大型螢幕框及白板
	1

	用電設備
	環控系統、會議系統、音響設備、觸控式透明電視牆
	1批

	網路需求
	有線網路接點
	11


（四）結合證照：電子商務證照、市場行銷證照、商業經營證照、商務行政策略證照、網路行銷證照。

（5） 專業教室裝修所需各項物品、設備之搬遷及因裝修所需拆、裝現有設備之所有費用均含於本工程中，本校不另外付費。
7、 施工前承攬商必須參照公共工程施工規範、到現場實際了解規劃設計 及列出所須材料清單等，以免施工錯誤；在工作進行中，本校人員或使用單位如發現施工不當或與設計圖、施工說明書不符時，無論已否完成，均應拆除重作，因此蒙受的損失應由承攬廠商負責賠償。
8、 本合約單價包含完成該項工作所必須附屬作業，如相關設備電源配置。
9、 請廠商自行評估現況及施工法，以對學校最有利及節省日後維護成本、維修簡單之方法提出簡報及施工。
九、工作結算及付款辦法：本工程係以總價決標，總價結算方式辦理結算。經正式驗收合格後一次付清款。
十、保固期限：
（一）自正式驗收合格之日起由廠商保固2年。
（二）承包商須於驗收合格後，繳交契約總額百分之五的保固保證金，保固期滿，且無待解決事項後，無息發還保固保證金。
十一、驗收：

（一）驗收：工作完成後，承攬商須以書面報告請本校派員驗收，並附全部檢驗記錄及自主檢查表一式參份，以供本校驗收人員施行逐項驗收時之參考使用。
（二）其他依本校驗收規定辦理。
十二、規定事項：
（1） 承攬商必須具備充分之施工、校正機具設備，並能機動調派人員，配合工作量於期限內完成。
（2） 本校部門為協調相關工作之進度，得要求承攬商無償配合修正施工預定進度。
（3） 施工中之圖樣必須，小心保管，每日收工時應予整理妥當，不可污損。
（4） 本工作涉及之圖件、資料及現場設施承攬商須負保密責任，不得任意宣洩。
（5） 如有工程圖時，承攪商須確實遵照工程圖施工，施工時如遇障礙、困難，應先向本校人員報告，由本校人員解決。
（6） 承攬商施工期間亦須配合遵循相關之環保法規，確實執行施工污染防制措施，改善環境品質。
（7） 本校不舉辦工地說明會及標前說明會議，投標廠商須詳閱相關文件、施工規範說明書等內容，並自行到校勘查和了解現場工地的情況，確定能順利的執行完成本工作。決標後投標商不得要求賠償任何因”疏忽調查和未了解現場工地的情況”而產生額外費用，其費用由投標商自行負責。
（8） 本施工規範說明書未盡事宜，經協商同意後，由本校解釋。
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